Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 17. juni 2020

Til stede: Christoffer Hellmann, Frank Jackson, Espen Fyhrie, Esther Keller, Aiman Hosseinian og Herman Bailey.

Ikke tilstede: René Bodholdt

Status på reparationer

Taget og vandskade

De er færdige med reparationen af tegl mellem de to ejendomme samt udskiftning af et ovenlysvindue. Der er stadig enkelte, følgeskader som skal udbedres i en lejlighed i nr. 64. 

Oversvømmelse i kælderen

Afløbet var forstoppet, hvilket medførte oversvømmelse i kælderen og derefter i fyrkælderen. Vi har haft en slamsluger ude. Resultatet var at der kom en del jord med op, hvorfor vi har valgt at bestille en inspektion ift. at undersøge om der er skadedyr i vores kloakering.

Soklen

Vi har fået et overslag på at få ordnet soklen, som bestyrelsen vil kigge på. Det er et omfattende udgravningsprojekt, som pt står til 1,6 mio. kr. På grund af COVID-19 situationen nåede vi ikke at komme i gang i denne sommer – men bestyrelsen vil genoptage planlægningen med henblik på igangsættelse af projektet i 2021.

Vandprøver på stigstrenge

Vi er sluppet af med bakterier mv. i vores varme og kolde vand, så problemet synes løst med etablering af ny rørføring.

Fremlejeregler
Vores regler ifm. fremleje er i dag uklare for mange andelshavere, hvorfor bestyrelsen igangsætter en undersøgelse af fremlejeregler i andre lignende andelsforeninger. Planen er, at de kan være inspiration for ændringsforslag til næste generalforsamling.

Altaner

Bestyrelsen drøftede muligheden for at få altaner i ejendommen. Dog er bygningen bevaringsværdig, hvilket potentielt kan volde problemer for dette forslag.

Hvis det er noget, som kan lade sig gøre, og som andelshaverne ønsker, vil det være en særskilt investering som den enkelte andelshaver hæfter for. Det er uagtet noget, som bestyrelsen efter nærmere undersøgelse, kan fremlægge som forslag på næste generalforsamling. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne nærmere.

Overvågning

Der er som nævnt flere gange massive problemer med skrald og mangel på respekt for vores fællesarealer. Derfor drøftede bestyrelsen muligheden for opsætning af overvågning på fællesarealet for at få løst problemet og derved kunne håndhæve det fælles ansvar.

Bestyrelsen er opmærksomme på eventuelle udfordringer ift GDPR, privatlivshåndhændelse og anfdre juridiske og administrative udfordringer. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne nærmere

Vinduer i opgangene og kælder

Vi har problemer med, at folk åbner vinduerne i opgangene og i bestyrelseslokalet og ikke lukker dem igen.

Vinduerne i opgangene skal i udgangspunktet holdes lukkede på grund af brandfare. I kælderen, som også bruges til tørring af tøj, vil bestyrelsen undersøge muligheden for at opsætte gitter, så rotter og uvedkommende ikke har mulighed for bare at komme ind gennem de åbne vinduer udefra.

Arbejdsdage

Årets arbejdsdage er aflyst grundet COVID-19 situationen.

Intern venteliste

Bestyrelsen overvejer, om vi skal indføre en intern venteliste. Vi kan tage det op til næste generalforsamling, hvis dette findes relevant.

Eventuelt

(…)

Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er endnu ikke i kalenderen.

Find dokumenter, referater mv. på www.sigurdsminde.dk

Kontaktoplysninger

| Formand, kasserer & sekretær Christoffer Hellmann P.D. Løvs Allé 11, 2 25 29 17 84 christoffer@hellmann.name | Byggesagkyndig Frank Jackson Thorsgade 66, 4.tv 31 64 49 99 frankcljackson@gmail.com |
| --- | --- |
| Næstformand og Ansvarlig for salg og fremleje Espen Fyhrie Thorsgade 64, 1.th. 29 27 16 04 efyhrie@hotmail.com | Almindeligt medlem af bestyrelsen Aiman Hosseinian P.D. Løvs Alle 11B, 1.th. |
| Almindeligt medlem af bestyrelsen Esther Keller Thorsgade 64, 2.th. esther.keller@hotmail.com |  |
| Suppleant René Bodholdt P.D. Løvs Allé 11, 1 | Suppleant Herman Bailey P.D. løvs Allé 13, 4.tv. |